Planificación proyecto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fase** | **Iteración** | **Actividades** |
| **Inicio** | 0 | * Entrevista con los stakeholders - 1h 18.75€ * Captura de los requisitos - 2h - 37.5€ * Análisis de los requisitos - 3h - 56.25€ * Primer modelo de casos de uso - 2h 37.5€ * Asignar prioridades a los CDU - 1h 18.5€ * Planificación del proyecto - 2h * Diseño de un boceto de la interfaz del sistema - 1h |
| **Elaboración** | 1 | * **Desarrollo del CDU1 (Añadir cliente)**   + *Análisis CDU1* - 2h -   + *Diseño CDU1* - 3h   + *Implementación CDU1* - 4h   + *Pruebas CDU1* - 3h |
| **Elaboración** | 2 | * **Desarrollo del CDU8 (Añadir trabajador)**   + *Análisis CDU8* - 1h   + *Diseño CDU8* - 2h   + I*mplementación CDU8* - 3h   + *Pruebas CDU8* - 2h |
| **Elaboración** | 3 | * **Desarrollo del CDU5 (Añadir actividad)**   + *Análisis CDU5* - 1h   + *Diseño CDU5* - 2h   + *Implementación CDU5* - 3h   + *Pruebas CDU5* - 2h |
| **Construcción** | 4 | * **Desarrollo del CDU4 (Mostrar cliente)**   + *Análisis CDU4* - 1h   + *Diseño CDU4* - 2h   + I*mplementación CDU4* - 1h   + *Pruebas CDU4* - 1h |
| **Construcción** | 5 | * **Desarrollo del CDU10 (Mostrar trabajador)**   + *Análisis CDU10* - 1h   + *Diseño CDU10* - 2h   + *Implementación CDU10* - 1h   + *Pruebas CDU10* - 1h |
| **Construcción** | 6 | * **Desarrollo del CDU3 (Modificar cliente)**    + *Análisis CDU3* - 1h   + *Diseño CDU3* - 2h   + *Implementación CDU3* - 1h   + *Pruebas CDU3* - 1h |
| **Construcción** | 7 | * **Desarrollo del CDU6 (Modificar actividad)**    + *Análisis CDU6* - 1h   + *Diseño CDU6* - 2h   + *Implementación CDU6* - 1h   + *Pruebas CDU6* - 1h |
| **Construcción** | 8 | * **Desarrollo del CDU9 (Modificar trabajador)**    + *Análisis CDU9* - 1h   + *Diseño CDU9* - 2h   + *Implementación CDU9* - 1h   + *Pruebas CDU9* - 1h |
| **Construcción** | 9 | * **Desarrollo del CDU2 (Borrar cliente)**    + *Análisis CDU2* - 1h   + *Diseño CDU2* - 2h   + *Implementación CDU2* - 1h   + *Pruebas CDU2* - 1h |
| **Construcción** | 10 | * **Desarrollo del CDU7 (Borrar actividad)**    + *Análisis CDU7* - 1h   + *Diseño CDU7* - 2h   + *Implementación CDU7* - 1h   + *Pruebas CDU7* - 1h |
| **Transición** | 11 | * Despliegue del sistema * Documentación * Manual de usuario |